Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento hemos terminado con la toma de requisitos y con definir las arquitecturas y tecnologías que usaremos para la plataforma web y móvil, entonces ahora estamos procediendo con el desarrollo y estamos llevando paralelamente la versión móvil y web. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | La evidencia del avance será básicamente la presentación que realizaremos el dia martes 28 de octubre, ademas que tambien adjuntare el link del repositorio en donde tenemos todos los documentos además de los avances del proyecto en codigo, https://github.com/Skyneress/MobilityPlus |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Desarrollo de Software | Programar y desarrollar la app móvil como la página web. | Un computador con sistema operativo windows, además de vsc y sus derivadas herramientas. | 3 meses | Elias Montesinos, Eric Gaisbauer y Jorge Rebaza | La facilidad es que ya conocemos las tecnologías con las cuales vamos a trabajar y las dificultades podrían ser el tiempo para el alcance que queremos abarcar. | En desarrollo, todavía seguimos trabajando en ello. | Nada en concreto. |
| Emprendimiento e innovación. | Tomar apuntes para diseñar la idea | Herramientas para tomar apuntes como word | 1 mes | Elias Montesinos, Eric Gaisbauer y Jorge Rebaza | la facilidad es que nosotros teníamos ya planificada la idea de mucho antes, por lo mismo ya teníamos todo pensado. | Terminado, esto fue de las primeras cosas que terminamos | Nada en concreto |
| Gestión de proyecto | Organizar todo el ciclo de vida del desarrollo de inicio a fin | Trello | 3 u 4 meses | Elias Montesinos, Eric Gaisbauer y Jorge Rebaza | Una dificultad clara sería el tiempo, ya que es una posibilidad que no podamos abarcar todo lo que queríamos, así que tendremos que ir organizando todo durante la marcha. | En curso | Nada en concreto |

2.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Actualmente existen muchas herramientas como trello que permite mantenernos de forma organizada, también en el ámbito del desarrollo, existen muchas maneras de hacer lo que queremos, así que seleccionamos lo que más tenemos conocimientos, esto nos permite trabajar más rápido. En las dificultades como comentaba antes, es el tiempo, por lo cual en caso de que estemos cerca de la fecha de entrega, tendremos que organizarnos y ver que requisitos desechar.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. De momento no hemos realizado ajustes como tal, tal vez organizar mejor la lógica de negocios pero más que eso, realmente no hemos necesito hacer un cambio, y eso fue más que nada por una recomendación del profesor que está a cargo de nosotros.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. más que nada las actividades que no hemos iniciado están ligadas al desarrollo, por ejemplo implementar pasarela de pagos, como estamos usando metodología cascada, primero necesitamos desarrollar todo el frontend y de ahí pasaremos a desarrollar lo que sería las funcionalidades y lógica.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.